委托装修合同

合同编号：

签订时间：    年  月   日

签订地点：杭州市

## 第一条 合同当事人

甲方（委托方）：__________

联系电话：__________

居住地址：__________

乙方（受托方/装修施工方）：__________

联系电话：__________

居住地址：__________

## 第二条 合同目的

甲方需要装修自家房屋，没有时间和精力全程打理，自愿委托乙方帮忙承接房屋装修工作。乙方同意接受甲方的委托，按照双方说好的要求进行装修施工，完成对应的装修工作。

## 第三条 委托装修范围

甲方委托乙方装修的房屋地址：________________________

本次装修的内容为简单家装，包括墙面刷漆、地面简单处理、房间整洁改造、家具简单安装等双方口头约定的装修项目。（风险分析：此为合同的第一大隐患。“简单处理”“整洁改造”“简单安装”均非专业、可衡量的标准，完全依赖于双方的主观判断。同时，“口头约定的装修项目”为日后争议埋下伏笔。一旦乙方使用廉价材料或简化工艺，您将难以依据此条款主张其违约。修改建议：必须将此条款替换为一份详细的、书面的《工程量清单》或《施工内容确认单》，作为合同附件。）

没有提前说好的装修项目，乙方不能私自额外施工，否则甲方可以不付钱。

## 第四条 装修费用约定

本次房屋装修总费用为人民币__________元，包含施工人工费和普通装修材料费。

付款方式：装修全部做完，甲方检查满意之后，一次性把钱付给乙方。

如果中途甲方临时加了装修项目，需要额外加多少钱，双方临时商量决定。（风险分析：一次性付款风险：“全部做完再付款”看似对您有利，但实际操作中，这会将您置于一个“要么全付，要么停工”的被动局面。若验收时发现问题，您以“不满意”为由拒付，乙方可能直接停工并撤场，后续的返工和维权将非常困难。增项价格风险：“临时商量”使您在增项报价上毫无议价能力，极易被索要高价。修改建议：采用“分阶段付款”方式，将付款节点与明确的工程进度挂钩。对增项，必须约定事前书面确认价格的流程。）

## 第五条 装修工期

本次装修开始时间：______年______月______日

本次装修结束时间：______年______月______日

乙方需要在约定时间内做完装修，不能无故拖延很久。

## 第六条 双方责任义务

1、甲方需要提前告诉乙方自己想要的装修效果和要求，配合乙方完成装修工作。

2、甲方验收合格后，必须按时支付装修费用，不能无故拖欠、耍赖不付钱。

3、乙方要认真干活，按照约定的内容装修，不能偷工减料、敷衍了事。

4、乙方装修过程中要注意安全，施工时出现的受伤、工具损坏等问题，由乙方自己负责。

5、乙方不能故意损坏房屋原有门窗、墙面、水电设施，弄坏了需要修好或者赔偿。

## 第七条 装修验收

乙方装修完成后，主动通知甲方检查。甲方看着装修效果符合约定、没有明显破损、可以正常使用，就算验收合格。（风险分析：“看着符合约定”是一个主观标准。对墙面是否平整、地面铺设是否牢固等，您和乙方可能有完全不同的认知。没有客观标准，您将很难拒绝验收。修改建议：明确约定验收标准，如“符合国家《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210）”，并约定分阶段验收。）

如果装修有明显瑕疵、没做完、效果太差，甲方可以让乙方免费返工修补。

## 第八条 违约简单规定

1、甲方验收合格不付钱的，属于违约，需要尽快结清费用。（风险分析：工期约束力弱：“无故拖延很久”完全不具备可操作性。何为“很久”？一周还是一年？这给了乙方极大的拖延空间。违约责任模糊：“少付钱”少付多少？“取消委托”后已付的钱怎么算？这些都没有标准，您在维权时无法提出明确主张。修改建议：设定明确的工期延误违约金标准，并明确根本违约的情形。）

2、乙方故意拖延工期、敷衍施工、偷工减料的，甲方可以少付钱或者取消委托。

## 第九条 纠纷处理

甲乙双方因为这份合同产生矛盾、吵架、有争议的，首先好好沟通商量。商量不好的，可以找家长、社区工作人员帮忙调解。（风险分析：该方式不具备法律强制力，无法作为最终的争议解决途径。修改建议：明确约定诉讼管辖法院。）

## 第十条 合同生效说明

本合同一式两份，甲方、乙方各保存一份，双方签字之后立即生效。

合同有效期从签字之日起，到本次装修工作全部完成、费用结清为止。

（材料条款缺失：完全没有约定由谁提供材料、材料的品牌、型号、规格、数量及验收标准。这是装修纠纷最大的爆发点。

质保条款缺失：未约定装修工程的质保期（国家规定基础工程为2年，防水工程为5年）。若无此条款，您将丧失后续保修的权利。

施工安全与责任条款缺失：虽然提到“乙方自己负责”，但未明确乙方应为施工人员购买保险，也未明确施工期间对第三方（如邻居）造成损害的责任归属。

转包限制缺失：未约定乙方不得将工程转包给第三方，可能导致您的房屋被交给完全不熟悉的施工队。

房屋结构保护条款缺失：未明确禁止乙方破坏房屋承重结构，这是重大的安全和法律红线。）

签字确认

甲方（委托方）签字：__________

日期：______年______月______日

乙方（受托方）签字：__________

日期：______年______月______日