软件委托开发合同

合同编号：______

签订日期：______年______月______日

签订地点：______

甲方（委托方）：______

统一社会信用代码/身份证号：______

联系地址：______

联系电话：______

乙方（开发方）：______

统一社会信用代码/身份证号：______

联系地址：______

联系电话：______

甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行软件产品开发事宜达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 开发内容

1.1 甲方委托乙方开发软件产品，具体功能需求由双方协商确定。

1.2 开发内容包括但不限于：需求分析、设计、编码、测试、部署等与软件开发相关的工作。

1.3 乙方根据甲方提出的功能要求进行开发，具体功能以双方沟通确认的内容为准。

（合同仅笼统约定“功能需求由双方协商确定”“以双方沟通确认的内容为准”，但：

未将《需求规格说明书》《功能清单》等关键文件列为附件；

“口头沟通”“邮件沟通”内容是否具有合同约束力，约定不明；

诉讼中乙方可主张“已按沟通要求完成”，甲方难以证明“乙方未实现约定功能”）

第二条 开发期限

2.1 本合同项目开发期限自______年______月______日起至______年______月______日止。

2.2 如因需求变更、甲方反馈延迟或其他不可抗力因素导致开发进度受阻，开发期限相应顺延。

第三条 费用及支付方式

3.1 本项目开发总费用为人民币______元整（大写：______元整）。

3.2 支付方式：

（1）合同签订后三日内，甲方支付总费用的50%，即人民币______元；

（2）软件全部开发完成、交付甲方测试后三日内，甲方支付总费用的50%，即人民币______元。（合同签订后即付50%，交付测试后又付50%，开发过程中甲方完全失去制约乙方的筹码；未约定“验收合格”作为尾款支付的前提条件，仅约定“交付测试后”即需付款；

未区分“测试环境交付”与“正式环境部署上线”，乙方交付不可用的测试版本，甲方仍需付款。）

3.3 上述费用为含税价格，乙方无需额外提供发票。（约定“乙方无需额外提供发票”，在商业实践中极不规范，甲方面临无法抵扣成本、无法入账的财务风险。）

第四条 双方权利义务

4.1 甲方应按时向乙方提供开发所需的资料、数据及相关素材，并对其真实性、合法性负责。

4.2 甲方应积极配合乙方开展开发工作，及时确认设计方案、测试反馈等。

4.3 乙方负责按照约定完成软件的开发、测试及部署工作。

4.4 乙方保证所开发的软件不侵犯任何第三方的知识产权。

第五条 验收标准

5.1 软件交付后，甲方应在______日内进行验收。

5.2 验收标准为：软件能够正常运行，主要功能基本实现，无严重影响使用的重大Bug。

5.3 甲方验收合格后，应签署书面验收确认书。甲方未在规定期限内提出书面异议的，视为验收合格。（“能够正常运行”“主要功能基本实现”“无严重影响使用的重大Bug”均为主观标准；诉讼中乙方可举证“软件能打开、能操作”即主张验收合格，甲方以“不符合预期”为由拒付难以获得支持；“未在规定期限内提出书面异议即视为验收合格”——这是典型的默示验收条款，极易导致甲方在测试期内未充分发现问题即丧失权利。）

第六条 知识产权

6.1 软件源代码的著作权归乙方所有。

6.2 甲方仅享有本合同项下开发软件的使用权，不得将软件用于商业运营或向第三方转让、许可。

6.3 乙方有权将开发过程中形成的技术成果用于其他项目。

（源代码归乙方所有，甲方仅获得“使用权”，且“不得用于商业运营”；这完全违背了企业委托开发软件的商业目的——如果甲方不能将软件用于自身业务运营，开发意义何在？乙方有权将技术成果用于其他项目，即乙方可将为甲方定制的软件复制后卖给甲方的竞争对手；一旦合作关系破裂，乙方可拒绝提供后续维护，甲方无法获取源代码，面临被“锁死”的风险。）

第七条 保密条款

双方应对合作过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。

第八条 违约责任

8.1 甲方逾期支付费用的，每逾期一日，应按应付未付金额的千分之一向乙方支付违约金。

8.2 乙方逾期交付软件的，每逾期一日，应按合同总额的千分之一向甲方支付违约金。

8.3 任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。（甲方违约：按日千分之一违约金，年化高达36.5%；乙方违约：同样按日千分之一，但乙方可通过主张“需求变更”“反馈延迟”等理由轻易豁免；“相应的赔偿责任”界定不明，甲方因软件无法使用造成的商业损失（如商机损失、用户流失）难以获赔。）

第九条 免责条款

因不可抗力（包括但不限于自然灾害、政府行为、战争、罢工、互联网故障、黑客攻击、病毒入侵等）导致合同无法履行的，遭受不可抗力的一方应及时通知对方，并在合理期限内提供证明，可免除相应违约责任。

第十条 争议解决

10.1 本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决。

10.2 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。（约定“合同签订地人民法院”，若签订地在乙方所在地，甲方需赴外地诉讼，大幅增加维权成本；对甲方而言，最优约定为“甲方所在地人民法院”。）

第十一条 其他

11.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。

11.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效。

11.3 本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章/签字）：______

日期：______

乙方（盖章/签字）：______

日期：______